# 架构评审纪要（机密）

会议时间：2026-09-18。参与人：架构组、DBA、运维负责人、研发经理。

## 一、背景

现网使用 PostgreSQL 14 单主实例，峰值 QPS 约 3200，连接数峰值 850。按业务增长预测，明年峰值将增长 2.2 倍，现有实例和连接池配置无法支撑。

## 二、数据库选型对比

| 方案 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 16 主从 | 迁移成本低，团队熟悉 | 写扩展有限 | 首选 |
| MySQL 8 分库分表 | 写扩展好 | 改造量大，事务语义变化 | 备选 |
| 自研分库中间件 | 灵活 | 维护成本高 | 暂不采用 |

## 三、容量评估

按 2.2 倍增长估算，明年峰值 QPS 约 7000，连接数约 1800。建议将 max_connections 调整为 1200，并引入 pgbouncer 做连接复用，应用侧连接池上限统一下调。

## 四、风险与未决事项

迁移窗口需要与财务月结错开；双写期间要重点关注数据一致性；连接池参数需要重新压测，避免连接池耗尽。灾备切换演练尚未排期。

## 五、迁移计划

Q4 完成双写和回滚预案，Q1 切换读流量，Q2 下线旧库。每个阶段都需要灰度，并保留至少 7 天可回滚窗口。

## 六、决议

采用 PostgreSQL 16 主从方案，由 DBA 牵头在 10 月底前完成压测报告；运维负责 pgbouncer 接入和连接池基线；研发负责双写改造。